**Thành viên dự án**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Vai trò** | **Ngày bắt đầu** |
| 1 | Võ Thị Thúy Phương | Product Owner | 29/3/2022 |
| 2 | Nguyễn Quốc Vương | Scrum Master | 29/3/2022 |
| 3 | Nguyễn Khánh Linh | Team Lead | 29/3/2022 |
| 4 | Hoàng Ngọc Anh | Dev | 29/3/2022 |
| 5 | Lê Quốc Hoàng | Dev | 29/3/2022 |

**Product Backlog**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Thời gian** |
| Trang chủ | | |
| 1 | Xem trang chủ | 3 ngày |
| 2 | Xem danh mục sản phẩm nổi bật | 3 ngày |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | 3 ngày |
| 4 | Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 ngày |
| Đăng nhập đăng ký thành viên | | |
| 5 | Hiển thị trang đăng nhập, đăng ký | 1 ngày |
| 6 | Thay đổi thông tin mật khẩu | 1 ngày |
| 7 | Thay đổi thông tin cá nhân | 1 ngày |
| Kiểm soát | | |
| 8 | Quản lý dự án | 12 ngày |
| 9 | Họp trạng thái dự án | 12 ngày |
| 10 | Quản lý rủi ro | 12 ngày |
| 11 | Cập nhật kế hoạch quản lý dự án | 12 ngày |
| Kết thúc | | |
| 12 | Mua sắm khảo sát | 9 ngày |
| 13 | Bài học kinh nghiệm về tài liệu | 9 ngày |
| 14 | Cập nhật tệp / hồ sơ | 9 ngày |
| 15 | Đạt được sự chấp nhận chính thức | 9 ngày |
| 16 | Lưu trữ tệp / tài liệu | 9 ngày |

**Sprint Backlog**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Tên Dev** | **Bắt đầu** | | **Kết thúc** |
| Trang chủ | | | | Sprint 1 | |
| 1 | Xem trang chủ | Linh | 30/03/2022 | | 02/04/2022 |
| 2 | Xem danh mục sản phẩm nổi bật | Vương | 30/03/2022 | | 02/04/2022 |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | Phương | 31/03/2022 | | 03/04/2022 |
| 4 | Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Hoàng | 31/03/2022 | | 03/04/2022 |
| Đăng nhập đăng ký thành viên | | | | Sprint 2 | |
| 5 | Hiển thị trang đăng nhập, đăng ký | Anh | 05/04/2022 | | 06/04/2022 |
| 6 | Thay đổi thông tin mật khẩu | Hoàng | 05/04/2022 | | 06/04/2022 |
| 7 | Thay đổi thông tin cá nhân | Phương | 06/04/2022 | | 07/04/2022 |
| Kiểm soát | | | | Sprint 3 | |
| 8 | Quản lý dự án | Linh | 29/03/2022 | | 16/04/2022 |
| 9 | Họp trạng thái dự án | Linh | 29/03/2022 | | 16/04/2022 |
| 10 | Quản lý rủi ro | Anh | 29/03/2022 | | 16/04/2022 |
| 11 | Cập nhật kế hoạch quản lý dự án | Phương | 29/03/2022 | | 16/04/2022 |
| Kết thúc | | | | Sprint 4 | |
| 11 | Mua sắm khảo sát | Hoàng | 17/04/2022 | | 26/04/2022 |
| 12 | Bài học kinh nghiệm về tài liệu | Hoàng | 17/04/2022 | | 26/04/2022 |
| 13 | Cập nhật tệp / hồ sơ | Vương | 17/04/2022 | | 26/04/2022 |
| 14 | Đạt được sự chấp nhận chính thức | Vương | 17/04/2022 | | 26/04/2022 |
| 15 | Lưu trữ tệp / tài liệu | Linh | 17/04/2022 | | 26/04/2022 |